# Отчёт о проведённом тестировании

Сайт: https://excursium.com/

Дата тестирования: июнь 2026

# 1. Введение

Данный отчёт описывает результаты функционального тестирования фронт-сайта магазина экскурсий Excursium. Тестирование проводилось вручную и с помощью автоматизированных тестов на Python + Selenium.

# 2. Цель тестирования

- Проверка соответствия требованиям

- Обнаружение и идентификация дефектов

- Снижение уровня риска ненадлежащего качества сайта

# 3. Тестовое окружение

- ОС: Windows 10

- Браузер: Chrome 149

- Инструменты: Python, Pytest, Selenium WebDriver

# 4. Сводка результатов

| Блок тестирования | Всего тестов | Pass | N/A | Баги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авторизация | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Регистрация | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Фильтр | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Калькулятор | 5 | 3 | 2 | 0 |
| ИТОГО | 22 | 20 | 2 | 2 |

# 5. Найденные дефекты

| № бага | Описание | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-B001 | Фильтр «Класс» показывает 11 значений вместо 5 | Medium | Открыт |
| EX-B002 | Поле «Имя» автоматически заполняется email пользователя при регистрации | Low | Открыт |

# 6. Автоматизированное тестирование

| Файл | Что тестируется | Тестов | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| test_auth.py | Авторизация (EX-001, EX-002) | 2 | Pass |
| test_register.py | Регистрация (EX-009, EX-013) | 2 | Pass |
| test_filter.py | Фильтрация (EX-014, EX-017) | 2 | Pass |

# 7. Использованные инструменты

- Selenium WebDriver — автоматизация браузера Chrome, имитация действий пользователя

- Pytest — фреймворк для организации и запуска автотестов

- Python — основной язык автоматизации

- Google Chrome DevTools — инспекция элементов страницы

# 8. Выводы и рекомендации

- Основная функциональность сайта работает корректно — авторизация, регистрация, фильтрация и калькулятор функционируют согласно требованиям

- Найдено 2 дефекта — оба некритичны и не блокируют основные бизнес-процессы

- Рекомендуется исправить баг EX-B001 (фильтр «Класс») так как он нарушает требования к отображению

- Сайт готов к использованию пользователями